# Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba Departamento de Informática

Plano de Trabalho DevOps e Melhora Contínua

CRONOGRAMA E OFICINAS

| Data | Alterado por | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 23/10/2024 | Paullo Estevam | - Versão inicial do documento |
| 07/11/2024 |  | - Detalhamento do Plano - Cronograma das Oﬁcinas |
| 11/11/2024 |  | - Alteração de datas e ordem das oﬁcinas - Inclusão de Glossário |
|  |  | - Inclusão de Plano Inicial |
| 26/11/2024 |  | - Alteração de datas no Cronograma das oficinas |

| Etapa | Atividades | Responsável | Duração | Data Início | Data Conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. FORMAÇÃO E MENTORIA PARA ESTAGIÁRIOS E | - Ministrar workshop de Scrum e Metodologias Ágeis para estagiários e equipe de Infra | Scrum Master / Equipe DevOps | 4 semanas | 14/11/24 | 19/12/24 |
| JUNIORES | - Implementar o PDI* para estagiários e colaboradores |  |  |  |  |
|  | - Apresentar estrutura de mentoria para orientar estagiários e Programa de obtenção da certiﬁcação Scrum Foundation Professional Certiﬁcation – SFPC em 4 semanas |  |  |  |  |
| 2. AVALIAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL | - Levantar todos os IT Elements disponibilizados pela Divisão de Sistemas | Equipe DevOps | 2 semanas | 04/02/25 | 17/02/25 |
|  | - Identiﬁcar principais gargalos e problemas no processo atual |  |  |  |  |
|  | - Mapear o ﬂuxo de trabalho |  |  |  |  |
|  | - Identiﬁcar ferramentas e processos críticos a serem melhorados |  |  |  |  |
|  | - Deﬁnir KPIs* iniciais para medir progresso |  |  |  |  |
| 3. INTRODUÇÃO DE | - Adoção de Jira na criação de projetos | Engenheiro DevOps / Equipe | 3 semanas | 18/02/25 | 10/03/25 |

# FERRAMENTAS E PRÁTICAS INICIAIS

- Conﬁgurar pipeline CI/CD* básico

- Criar scripts para automação de testes e deploy

- Testar deploy contínuo em ambiente de desenvolvimento

de Desenvolvimento

| 4. AUTOMAÇÃO | - Implementar | Engenheiro de | 4 semanas | 11/03/25 | 07/04/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE TESTES E | automação de testes | Testes / ǪA |  |  |  |
| ǪUALIDADE | unitários e de | Tester / |  |  |  |
|  | integração | Engenheiro |  |  |  |
|  | - Treinar equipe em | DevOps |  |  |  |
|  | práticas de automação |  |  |  |  |
|  | - Ajustar CI/CD para |  |  |  |  |
|  | integrar validação |  |  |  |  |
|  | automatizada |  |  |  |  |
| 5. INFRAESTRUTURA E | - Conﬁgurar ambiente de monitoramento | Cloud Engineer / DevOps | 4 semanas | 08/04/25 | 08/05/25 |
| MONITORAMENTO | dashboard |  |  |  |  |
|  | (Prometheus, Grafana) |  |  |  |  |
|  | - Implementar |  |  |  |  |
|  | Infrastructure as Code |  |  |  |  |
|  | (IaC) |  |  |  |  |
|  | - Criar alertas |  |  |  |  |
|  | automáticos para |  |  |  |  |
|  | incidentes críticos |  |  |  |  |
|  | - Padronizar ambiente |  |  |  |  |
|  | para desenvolvimento, |  |  |  |  |
|  | homologação e |  |  |  |  |
|  | produção |  |  |  |  |
| 6. CULTURA DE | - Realizar treinamentos | Scrum Master | 2 semanas | 13/05/25 | 26/05/25 |
| COLABORAÇÃO | internos sobre |  |  |  |  |
| E FEEDBACK | ferramentas e práticas |  |  |  |  |
| CONTÍNUO | DevOps |  |  |  |  |
|  | - Introduzir ritos ágeis |  |  |  |  |
|  | de feedback |  |  |  |  |
|  | - Reuniões de |  |  |  |  |
|  | retrospectiva para |  |  |  |  |
|  | ajustes no ﬂuxo de |  |  |  |  |
|  | trabalho |  |  |  |  |
| 7. REVISÃO E | - Avaliar os KPIs | Scrum Master / | 3 semanas | 27/05/25 | 16/06/25 |
| OTIMIZAÇÃO | deﬁnidos na Etapa 2 | Líder Técnico / |  |  |  |
| DO PROCESSO | - Identiﬁcar melhorias | Equipe Completa |  |  |  |
|  | adicionais para |  |  |  |  |
|  | automação |  |  |  |  |
|  | - Revisar práticas e |  |  |  |  |
|  | ajustar processos |  |  |  |  |
|  | conforme necessário |  |  |  |  |
| 8. EXPANSÃO E | - Estabelecer práticas | Engenheiro | Contínuo | A partir |  |
| MANUTENÇÃO | de DevSecOps | DevOps / Líder |  | de |  |
| DA CULTURA |  | Técnico / |  | 17/06/25 |  |
| DEVOPS |  | Especialista em |  |  |  |

  - Monitorar evolução dos KPIs

  - Implementar processos de governança e compliance*

  - Atualização contínua de treinamentos e documentação

Segurança / Equipe Completa

# Observações:

- Início das atividades: 14/11/24	Recesso de ﬁm de ano: 20/12/24 a 05/02/25

- *Devops: É uma abordagem que integra as equipes de desenvolvimento (Dev) e operações (Ops) para melhorar a colaboração, automatizar processos e acelerar a entrega de software. DevOps oferece agilidade, qualidade e redução de riscos, resultando em projetos mais bem-sucedidos. Dentre os principais benefícios estão Ǫualidade Software: Testes automatizados garantem entregas consistentes e menos bugs, com feedback em tempo real; Velocidade de Entrega: CI/CD reduz o retrabalho, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em inovação; Redução de Estresse: Processos contínuos e previsíveis evitam corridas de última hora; Ambientes Consistentes: A IaC elimina problemas de inconsistência entre ambientes (dev, hml e prod); Conﬁabilidade: Monitoramento contínuo e alertas em tempo real detectam problemas antes que impactem os usuários; Colaboração: Ferramentas colaborativas e pipelines visíveis aumentam a transparência e comunicação entre as equipes.

- *PDI: O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para estagiários e colaboradores será atualizado continuamente como parte das práticas de mentoria.

- *CI/CD (Integração Contínua/Entrega Contínua) é um conjunto de práticas que automatiza a integração de código e a entrega de software, permitindo que mudanças sejam testadas e implementadas rapidamente e de forma conﬁável.

- *KPI (Key Performance Indicator), ou Indicador Chave de Desempenho, é uma métrica usada para avaliar o sucesso de uma Organização. Os KPIs ajudam a medir a eﬁciência, a qualidade e o impacto dos projetos de TI, facilitando a tomada de decisões informadas e o alinhamento com as metas institucionais.

- *Compliance é o processo de garantir que uma organização esteja em conformidade com leis (Ex. (LGPD), regulamentos, normas e políticas internas, minimizando riscos legais e ﬁnanceiros.

- *DevSecOps é a integração da segurança no ciclo de vida de desenvolvimento de software, incorporando práticas de segurança desde o início do processo de desenvolvimento, e não apenas como uma etapa posterior.

# OFICINA	CH	INSTRUTOR	DATA

| SCRUM E METODOLOGIAS ÁGEIS - TURMA 1 | 1h | Scrum Master | 14/11/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| JIRA - TURMA 1 | 1h |  | 28/11/24 |
| SCRUM E METODOLOGIAS ÁGEIS - TURMA 2 | 1h |  | 28/11/24 |
| PLANNING POKER E ESTIMATIVAS | 30min |  | 05/12/24 |
| JIRA - TURMA 2 | 1h | Scrum Master | 12/12/24 |
| POSTMAN API | 1h | Dev Pleno | 13/02/25 |
| CULTURA DEVOPS - TURMA 1 | 30min | Engenheiro DevOps | 20/02/25 |
| CULTURA DEVOPS - TURMA 2 | 30min |  | 27/02/25 |
| GIT | 1h | Dev Pleno | 06/03/25 |
| CYBER SECURITY - TURMA 1 | 30min | Especialista em Segurança | 06/03/25 |
| CYBER SECURITY - TURMA 2 | 30min |  | 13/03/25 |
| DEBUGANDO APLICAÇÃO JAVA COM INTELLIJ | 1h | Dev Pleno |  |
| FRAMEWORKS FRONTEND | 1h | Dev Frontend Pleno | 20/03/25 |
| SCRUM EM PROFUNDIDADE PARA TIMES ÁGEIS | 1h | Scrum Master | 20/03/25 |
| CHATGPT PARA DESENVOLVEDORES | 30min | Dev Pleno | 27/03/25 |
| SǪL BÁSICO | 1h | Dev Senior | 03/04/25 |
| MÁǪUINAS VIRTUAIS | 1h | Engenheiro DevOps | 10/04/25 |
| TESTES UNITÁRIOS | 1h | Dev Senior | 17/04/25 |
| INTEGRAÇÃO CONTÍNUA / ENTREGA CONTÍNUA (CI/CD) | 2h | Engenheiro DevOps | 24/04/25 |
| TERRAFORM | 1h | Engenheiro DevOps | 25/04/25 |
| SCRUM E METODOLOGIAS ÁGEIS - TURMA 3 | 1h | Scrum Master | 08/05/25 |
| DOCKER E KUBERNETES | 2h | Cloud Engineer | 15/05/25 |
| ARǪUITETURA DE MICROSERVIÇOS | 4h |  | 22/05/25 |
| CLOUD - TURMA 1 | 4h |  | 29/05/25 |
| CLOUD - TURMA 2 | 4h |  | 05/06/25 |
| PROMETHEUS / GRAFANA | 1h | Engenheiro DevOps | 12/06/25 |
| SONARǪUBE | 1h | Engenheiro DevOps | 19/06/25 |

BENEFÍCIOS DAS OFICINAS

Aumento da eﬁciência: Com mais conhecimento, menos erros e retrabalhos.

Redução do tempo de aprendizado: Novos membros se integram mais rapidamente. Melhoria na retenção de talentos: Funcionários se sentem mais valorizados e engajados. Maior inovação: Equipes bem treinadas são mais ágeis e criativas ao resolver problemas.

Paullo Estevam

Desenvolvedor | Scrum Master | Instrutor

E-mail: paulloestevam@gmail.com | Celular: 83 9-8891-5146

# Proposta de Plano de Trabalho DevOps

- INTRODUÇÃO

Com as mudanças recentes na gestão e na estrutura organizacional da Assembleia Legislativa da Paraíba, surgiram desafios que podem impactar o desempenho da equipe e a entrega de valor para a instituição.

Ao combinar metodologias ágeis, inovação tecnológica, práticas de DevSecOps e programas de capacitação contínuos, acredito ser possível elevar o nível de eficiência, colaboração e inovação da Casa.

Com base na minha experiência em desenvolvimento de software, gestão ágil, negociação com stakeholders, liderança de equipes, DevSecOps, Cloud Computing (Google Cloud), treinamentos e implantação de metodologias modernas, apresento esta proposta com o objetivo de alinhar as necessidades da Assembleia à um projeto de Inovação Tecnológica e Melhoria Contínua.

# OBJETIVOS DO PLANO

Fortalecer áreas técnicas estratégicas, como DevSecOps e cloud, aumentando a eficiência da divisão.

Promover maior integração entre equipes e setores, diminuindo silos e aprimorando a comunicação e a transparência.

Capacitar colaboradores e estagiários por meio de treinamentos contínuos e programas de mentoria, garantindo evolução e retenção de talentos.

Aprimorar processos e metodologias, assegurando maior previsibilidade, produtividade e qualidade nas entregas.

# ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Planejamento e Gestão de Projetos

Implantação de Metodologias Ágeis e Híbridas (Scrum, Kanban), com adaptações conforme a necessidade.

Definição clara de escopos, cronogramas e prazos, minimizando atrasos e retrabalhos.

Criação de indicadores de desempenho (KPIs) e uso de dashboards para acompanhamento transparente de progresso.

Organização de ritos ágeis semanais (Daily, Retrospectivas e Reviews), com foco na resolução de impedimentos.

Padronização de reuniões para otimizar a colaboração e o engajamento da equipe.

# DevSecOps e Automação

Integração de práticas DevSecOps no ciclo de desenvolvimento, garantindo segurança desde a concepção até a entrega final.

Automatização de pipelines CI/CD para evitar deploys manuais e assegurar entregas contínuas e seguras.

Padronização de ambientes (desenvolvimento, homologação, produção) com abordagem cloud-ready.

Elaboração de plano de migração para a nuvem, preparando a organização para adotar Google Cloud ou outra solução moderna de infraestrutura.

# Infraestrutura de Desenvolvimento

Gestão de acessos e senhas seguindo as melhores práticas de segurança.

Monitoramento da infraestrutura interna (banco de dados, servidores) para garantir alta disponibilidade e desempenho.

Plano de backup e recuperação para sistemas críticos, assegurando a continuidade do serviço.

# Treinamento e Capacitação

Programas contínuos de treinamento para estagiários e juniores, com foco em desenvolvimento de software e boas práticas.

# Treinamentos internos sobre Cloud Computing, microserviços, segurança e DevSecOps.

Elaboração de Planos de Desenvolvimento Individual (PDI), com metas claras e acompanhamento contínuo para cada colaborador.

Workshops em inglês técnico, promovendo o desenvolvimento de habilidades linguísticas da equipe para atuação em ambientes internacionais.

# Integração e Comunicação Interna

Reduzir silos entre as equipes e promover maior transparência sobre projetos e atividades.

Reuniões de alinhamento entre setores: organizar encontros periódicos entre divisões (Informática, Redes e Desenvolvimento) para compartilhar iniciativas e resolver problemas.

Gamificação de atividades e metas para aumentar a motivação e engajamento da equipe.

# BENEFÍCIOS PARA A ORGANIZAÇÃO

  - Otimização e Produtividade

Redução de retrabalhos e maior previsibilidade nas entregas, melhorando o desempenho geral da divisão.

Aumento da colaboração e motivação da equipe, criando um ambiente de trabalho mais saudável e engajado.

# Inovação e Adaptação ao Mercado

Preparação para a adoção de novas tecnologias, como cloud e DevSecOps, alinhando a Assembleia com tendências do mercado.

Fortalecimento do time técnico, garantindo maior retenção de talentos e continuidade do conhecimento organizacional.

# Desenvolvimento Contínuo e Retenção de Talentos

Capacitação e reconhecimento dos esforços individuais por meio de PDIs, treinamentos e mentorias.

Ambiente de trabalho mais saudável e integrado, com foco no desenvolvimento contínuo e crescimento profissional.