## Slide 1: SCRUM E METODOLOGIAS ÁGEIS

## Slide 2: Sobre
Evelinny Souza
Casada, 2 filhos e 1 doguinha
Formada em Gestão de Hotelaria
Professora Curso de Hotelaria na Escola João Goulart 2010 - 2016
Estudante de Letras Inglês - 2021
Estudante de Gestão de RH - 2023
Curiosa da área de TI e Recrutamento, Capacitação e Metodologias Ágeis.
O que vamos falar hoje?
A Indústria de Desenvolvimento de Software está passando por constantes mudanças.
Jovens interessados em seguir carreira na área de Tecnología devem estar antenados no universo das Metodologias Ágeis.

## Slide 3: Qual é problema na hora de desenvolver um sistema?

## Slide 4: Modelo Cascata - 1970
Inflexibilidade
Incerteza
Alto Risco
Integração Tardia
Feedback Tardio
Dificuldade em Gerenciar Mudanças
Pouca Visibilidade e Controle do Projeto
Alto Tempo de Desenvolvimento

## Slide 5: Com a palavra: A Inteligência Artificial!
Software sem qualidade é um programa que apresenta falhas frequentes, baixo desempenho, vulnerabilidades de segurança, e uma experiência de usuário ruim, comprometendo sua funcionalidade e a satisfação dos usuários.
Software sem qualidade: frustração e prejuízos.
Falhas frequentes, bugs, interface ruim, segurança comprometida e lentidão são apenas alguns dos pesadelos que um software sem qualidade pode trazer.
É aquele que falha em cumprir os requisitos do usuário, apresentando problemas de desempenho, confiabilidade e manutenção, muitas vezes ultrapassando o orçamento e o prazo estipulados.

## Slide 6: O que é Software de Qualidade?
É aquele que atende aos requisitos do usuário de forma eficiente, confiável e segura, com desempenho adequado e manutenção facilitada, resultando em alta satisfação do cliente e baixos custos de correção de erros.
É aquele que atende às necessidades e expectativas dos seus usuários de forma confiável, eficiente e segura, cumprindo seu propósito de maneira satisfatória, sem falhas frequentes ou bugs que comprometam a experiência do usuário.
É aquele que atende ou excede as expectativas do usuário em termos de funcionalidade, desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, sendo entregue sem defeitos e dentro do prazo.

## Slide 7: Nasce o Manifesto Ágil - 2001
https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html

## Slide 9: Scrum
Scrum é um framework (estrutura) leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

## Slide 10: O que o Scrum faz de diferente?
Iteração e Incremento: O produto final é feito em ciclos curtos, que se repetem, chamados de Sprint.
Colaboração: As equipes multidisciplinares colaboram de forma próxima e constante.
Adaptação: Mudanças são bem-vindas.
Entrega Contínua de Valor: O foco está em entregar continuamente valor ao cliente. Pequenas entregas com frequência. Feedback mais rápido.

## Slide 11: OS 3 PILARES
Cometa os erros rápido, para que a correção venha o quanto antes.
Entregar mais valor no menor tempo possível.
Maximizar a quantidade de trabalho não realizado.

## Slide 12: OS 3 PILARES

## Slide 13: PAPÉIS / ROLES
Eventos / Cerimônias
ARTEFATOS
COMPOSIÇÃO DO SCRUM
“Remover elementos ou não seguir as regras do Scrum, encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente até tornando-o inútil. “

## Slide 14
Tradução -> Product Owner = Dono do Produto, Developer Team = Desenvolvedores
DBA, Gerente, Testador, Analista de Negócios, Analista de Segurança, Infra??
PAPÉIS DENTRO DO TIME

## Slide 15: ARTEFATOS
História A
História B
História C
História D
História E
História F
História A
História D
História E
Tradução -> Backlog = Lista de Pendências

## Slide 16: EVENTOS / CERIMÔNIAS
Tradução -> Planning = Planejamento, Scrum Daily = Reunião Diária, Review = Revisão

## Slide 17: NA PRÁTICA
Seleciona as Histórias do Product Backlog e cria o Sprint Backlog
Produto completo
Histórias concluídas
Tradução -> Backlog = Lista de Pendências, Planning = Planejamento, Scrum Daily = Reunião Diária, Review = Revisão, Implementation = Programação/Desenvolvimento

## Slide 18
Time LATAM Mantenimiento Aeronaves
Product Owner – Diego (latam br)
Scrum Master – Claudia (latam chile)
Developer - Miguel – fullstack (latam chile)
Developer – Javier – backend (accenture chile)
Developer - Paullo – backend (everis br)
Developer - José – frontend (everis chile)
Developer – Rafael - (everis br)

## Slide 20: Ferramenta de Gestão Ágil 1

## Slide 21: Ferramenta de Gestão Ágil 2

## Slide 22: Scrum Resumo

## Slide 23: Filosofando?!?!🤔
“A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões fora do meu controle”, Epicteto
“Uma pessoa que desconhece seu objetivo na vida, não sabe quem é ou o que é o universo”, Marco Aurélio
“Refletimos apenas sobre o que estamos prestes a fazer. Entretanto, nossos planos para o futuro provêm do passado”, Sêneca
“Se desejas melhorar, contenta-te em parecer desinformado ou estúpido em assuntos que desconheces”, Epicteto
“Manterei constante vigilância sobre mim mesmo e submeterei cada dia a uma revisão”, Sêneca
“Considera sagrada tua capacidade de compreensão”, Marco Aurélio
“Acima de tudo, é necessário fazermos uma autoavaliação, pois pensamos que podemos realizar mais do que realmente somos capazes”, Sêneca
“Tudo o que você precisa é isto: certeza de julgamento no momento presente”, Marco Aurélio
“A tranquilidade não pode ser conquistada exceto por aqueles que alcançaram uma capacidade de julgamento constante e firme”, Sêneca
“Não é a atividade que transtorna as pessoas, são as falsas concepções das coisas que as enlouquecem”, Sêneca
“Considera sagrada tua capacidade de compreensão”, Marco Aurélio
“Então quem é o invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora de sua escolha racional”, Epicteto
“Devo olhar não para as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas”, Epicteto
“O trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento”, Epicteto

## Slide 24: E agora?! Próximos Passos
O Guia do Scrum (16 páginas)
https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf
Certificação Certiprof SFPC (Gratuita e pode repetir se não for aprovado) https://certiprof.com/pt/pages/scrum-foundations-professional-certificate-sfpc-ptbr

## Slide 25
E-mail: paulloestevam@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulloestevam
Muito obrigado!!!
Presença e formulário de pesquisa